***PRESUPUESTO DESARROLLO SITIO WEB TANDIL FLY:***

Objetivo del proyecto:

Creación de un sitio web para compañía dedicada a servicios aeronáuticos.

Fases del proyecto:

1. *Diseño del sitio:*

En esta primera fase se diseña un sketch del sitio web en base a los requerimientos del cliente. Se tendrá en cuenta el objetivo general para definir los frameworks de trabajo más adecuados al proyecto.

1. *Creación y entrega de un prototipo:*

Se crearán wireframes y mock up de todas las páginas del sitio y se enviarán al cliente para su revisión, sugerencias y/o aprobación. Utilización de Balsamiq / Figma.

1. *Construcción del sitio:*

Se construye un prototipo navegable sitio web en base a los wireframes y mock up aprobados anteriormente por el cliente. Utilización de HTML, CSS, JavaScript y/o Bootstrap.

1. *Entrega de sitio web de pruebas:*

En esta fase se entrega un link temporal del sitio web, donde el cliente podrá probarlo en su totalidad de manera visual y funcional.

1. *Entrega final:*

Conforme con el sitio web de pruebas, se procede a subir el sitio a un servidor para su entrega final y se aplica SEO (mejoramiento de posición en motores de búsqueda).

1. *(Opcional) Mantenimiento del sitio:*

* Actualización de imágenes y/o videos.
* Actualización de páginas y links.
* Mantenimiento del hosting.
* Actualización de contenidos.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | SERVICIO | COSTO |
| 1 | Diseño y prototipo | $5.000 |
| 2 | Desarrollo del sitio | $16.000 |
| 3 | Servicio SEO | $4.000 |
| 4 | Mantenimiento (opcional) | (Mensual) $5.500 |
|  | Total | $25.000 |

*Al presupuesto anterior deberán agregarse:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | SERVICIO | COSTO |
| 1 | Dominio (nic.ar) | $475 (anual) |
| 2 | Hosting (Latíncloud) | $390 (mensual) |

Fecha de elaboración: 22/02/2022

El presente presupuesto tiene una validez de 30 dias corridos desde la fecha de elaboración.

***Alan Güida – Front End Developer.***